Перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем фин-ия, тыс. руб | Сроки выполнения работ | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона |
| начало | окон-чание |  |
| 1. **Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту**
 |
| 1 | Г.п Плещеницы, ул.Октябрьская,65  | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутренних сетей, канализации, водо-, электро-, тепло - снабжения |  213,6 | Сент2024 | Июнь25 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 208(01774) 78-4-83. |
| 2 | Г.п Плещеницы, ул.Советскя,7 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутренних сетей, канализации, водо-, электро-, тепло - снабжения | 252,9 | Окт24 | Июнь25 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 208(01774) 78-4-83. |
| 3 | Г.п Плещеницы, ул.Советскя,9 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутренних сетей, канализации, водо-, электро-, тепло - снабжения | 277,4 | Дек.24 | Июнь25 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 208(01774) 78-4-83. |
| 4 | г.Логойск, ул.Строительная,18 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутренних сетей канализации, водо-, электро-, газо- , тепло - снабжения | 592,1 | Дек24 | Июнь25 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 208(01774) 78-4-83. |
| 5 | г.Логойск, ул.Строительная,14 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутренних сетей канализации, водо-, электро-, газо- , тепло - снабжения | 820,6 | Май25 | Авг25 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 208(01774) 78-4-83. |
| 6 | г.Логойск, ул.Строительная, 16 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутренних сетей канализации, водо-, электро-, газо- , тепло - снабжения | 651,3 | Май25 | Авг25 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 208(01774) 78-4-83. |
| 7 | Д.Чуденичи, ул.Центральная,5 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации | 352,9 | Фев25 | Июн25 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 208(01774) 78-4-83. |
| 8 | Д.Чуденичи, ул.Центральная,7 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации | 359,9 | Фев25 | Июн25 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 208(01774) 78-4-83. |
| 9 | Д.Чуденичи, ул.Центральная,9 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации | 365,1 | Фев25 | Июнь25 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 208(01774) 78-4-83. |
| 1. **Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту**
 |
| 1 | г.Логойск, ул.Победы,96 | Ремонт участков рулонной кровли | 28,0 | 3кв | 4кв | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 2 | г.Логойск, Гайненское шоссе,3 | Ремонт участков рулонной кровли | 31,1 | 3кв | 3кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 3 | г.Логойск, ул.Победы, 114 | Ремонт участков а/ц кровли | 13,4 | 3кв | 3кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 4 | Г.п.Плещеницы, ул.Советская,19 | Ремонт участков а/ц кровли | 12,2 | 1кв | 2кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 5 | Г.п.Плещеницы, ул.Советская,18 | Ремонт участков рулонной кровли | 32,0 | 2кв | 2кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 6 | Г.п.Плещеницы, ул.Советская,17 | Ремонт участков а/ц кровли | 11,4 | 2кв. | 2кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 7 | Г.п.Плещеницы, ул.Гастелло,11 | Ремонт участков а/ц кровли | 12,5 | 3кв | 3кв |  |  |
| 8 | Аг.Метличицы, ул.Заводская,4 | Ремонт участков рулонной кровли | 17,3 | 4кв. | 4кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 9 | Аг.Острошицы, ул.Красная горка,59 | Ремонт участков рулонной кровли | 9,4 | 2кв. | 2кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 10 | Аг.Острошицы, ул.Красная горка,63 | Ремонт участков а/ц кровли | 21,4 | 2кв. | 2кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| **3.Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему ремонту** |
| 1 | г.Логойск улицы: Дорожная, Сельская, г.п.Плещеницы: участки ул.Воровского, пер.Западный | Асфальтирование, ремонт асфальтобетонного покрытия | 752 | май | октябрь | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 2 | г. Логойск, ул. Харченко (вблизи детсада №2) | Устройство пешеходного перехода и парковки | 9,5 | апрель | май | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 208(01774) 78-4-83. |
| 3 | г.п. Плещеницы, ул.Воровского | Ремонт пешеходной дорожки | 88,0 | май | май | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 4 | г. Логойск ул.Профинтерна (от моста ГРЭС до ул.Победы) |  Ремонт пешеходной дорожки | 10,0 | май | июнь | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 5 | г.Логойск, ул.Минская | Ремонт пешеходной дорожки (от маг. «Копеечка» до «Логойск-Сити»), с устройст-вом водопропускной трубы | 40,0 | июнь | июль | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 6 | Улицы г.Логойска и г.п.Плещеницы | Нанесение дорожной разметки | 100,0 | май | сентябрь | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 7 | Улицы населенных пунктов Логойского района | Профилирование улиц с добавлением материала | 120,0 | апрель  | октябрь | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 8 | г.п.Плещеницы, пер.Западный | Ремонт пешеходной дорожки | 120,0 | июнь | июнь | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 9 | Г.Логойск, ул.Минская,Победы, 3-й пер.Борисовский | Замена павильонов на остановках общественного транспорта | 85,0 | май | июль | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.Придомовые территории многоквартирных домов, подлежащих комплексному благоустройству**  |
| 1 | д.Чуденичи, ул.Центральная,1 | Ремонт пешеходных дорожек, входов в подъезды, проездов | 10,0 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 2 | .Чуденичи, ул.Центральная,3 | Ремонт пешеходных дорожек, входов в подъезды, проездов | 10,0 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 3 | .Чуденичи, ул.Центральная,5 | Ремонт пешеходных дорожек, входов в подъезды, проездов | 10,0 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 4 | .Чуденичи, ул.Центральная,7,9 | Ремонт пешеходных дорожек, входов в подъезды, проездов | 15,0 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 5 | Г.п.Плещеницы, ул.Октябрьская,69 | Ремонт проездов | 10,0 | 3кв | 3кв. | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| **5.Станции обезжелезивания, подлежащие вводу в эксплуатацию** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |