**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:**

**«Проект разработки и рекультивации южной части месторождения**

**(блок IX-3 C1, X-3 С1, XI-2 C1, XI-4 C1, IX-2 C1) гравийно-песчаной смеси и песков Минское Минского и Логойского районов Минской области»**

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 22.12.2023 г. по 27.12.2023 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 03.01.2024 г. по 13.01.2024 г. \*1 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется \*2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 22.12.2023 г. по 25.01.2024 г. \*1 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  – Республики Беларусь;  – затрагиваемых сторон | с января по февраль 2024 г. \*1  не требуется \*2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | не требуется \*2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | февраль 2024 г. \*3  (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | февраль 2024 г. \*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с февраля по март 2024 \*1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с марта по апрель 2024 г. \*1 |

\*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

\*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

\*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

\*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

**Общая характеристика планируемой деятельности**

**и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации**

Заказчиком деятельности является ОАО «Нерудпром» – один из основных поставщиков инертных строительных материалов (песок обогащенный, песок 1 и 2 класса, щебень, гравий и др.), для строящихся объектов на территории г. Минска и Минской области. Планируемая деятельность реализуется с целью обеспечения ОАО «Нерудпром» сырьевой базой.

Планируемая деятельность заключается в освоении южной части месторождения гравийно-песчаной смеси и песков Минское. Месторождение размещается на территории Минского и Логойского районов Минской области.

Участок планируемой деятельности расположен в южной части Логойского района, между населенными пунктами Алекшицы и Корбачевка Беларучского сельского совета, рядом с действующим карьером.

Для реализации проектных решений выделен участок площадью 69,1412 га. Большая часть отводимых земель находится под лесом, частично под сельскохозяйственными угодьями.

Выбор участка добычи полезных ископаемых определялся с учетом наличия необходимых эксплуатационных запасов, подъездных путей, близостью потребителей продукции.

Годовая производительность карьера составляет 2698,2 тыс. тонн или 1499,0 тыс. м3 с учетом транспортных потерь.

Планируемая деятельность является расширением действующего карьера по добыче гравийно-песчаной смеси и песков. Полезное ископаемое проектируемого карьера будет отрабатываться двумя-тремя добычными уступами параллельными забоями. Срок эксплуатации объекта составляет 7 лет. После окончания работ по добыче полезного ископаемого будет осуществлена рекультивация карьера.