| № п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования тыс. руб | Сроки выполнения работ |  | Заказчик наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик наименование, адрес, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
| 1.Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Логойск, ул.Советская,14 | Капремонт крыши, фасада, инженерных сетей | 862,83 | 2кв | 4кв | Логойский райисполком | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука,20 тел.8(01774) 78-4-83. |
| 2 | г.Логойск, ул.Советская,16 | Капремонт крыши, фасада, инженерных сетей | 654,6 | 2кв | 4кв | Логойский райисполком | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука,20 тел.8(01774) 78-4-83 |
| 3 | г.Логойск, ул.Советская,38 | Капремонт крыши, фасада, инженерных сетей | 983,78 | 2кв | 4кв | Логойский райисполком | ООО «НОВЛАН» |
| 4 | г.Логойск, ул.Строительная,8 | Капремонт крыши, фасада, инженерных сетей | 582,18 | 2кв | 4кв | Логойский райисполком | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука,20 тел.8(01774) 78-4-83 |
| 5 | АГ.Октябрь, пер.Полевой,1 | Капремонт крыши, фасада, инженерных сетей | 313,42 | 2кв | 4кв | Логойский райисполком | ООО «Проспецстрой» |
| 6 | АГ Октябрь, пер.Полевой,2 | Капремонт крыши, фасада, инженерных сетей | 539,08 | 2кв | 4кв | Логойский райисполком | ООО «Проспецстрой» |
| 2.Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Логойск, ул.Победы,114 | Ремонт участков а/ц кровли | 12,5 | 2кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 2 | д.Ковалевщина, ул.Заводская,3 | Ремонт участков а/ц кровли | 9,8 | 2кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 3 | д.Семково, ул.Юбилейная, 65 | Ремонт участков рулонной кровли | 10,3 | 2кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 4 | д.Логоза, ул.Школьная,6 | Ремонт участков а/ц кровли | 10,4 | 2кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 5 | аг.Крайск, ул.Буденного,2 | Ремонт участков рулонной кровли | 16,0 | 2кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 6 | г.п.Плещеницы, ул.Советская,20 | Ремонт участков рулонной кровли | 35,2 | 2кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 3.Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Логойск, ул.Сельская | асфальтирование | 90 | 3кв | 3кв. | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 2 | г.Логойск, пер.Победы | асфальтирование | 44 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 3 | г.Логойск, ул.Трудовая | асфальтирование | 114 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 4 | г.Логойск, ул.Южная | асфальтирование | 128 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 5 | г.Логойск, ул.Речная | асфальтирование | 150 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 6 | г.Логойск, ул.Танковая | асфальтирование | 54 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 7 | г.Логойск, ул.Партизанская | асфальтирование | 90 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 8 | г.Логойск, проезд между ул.Заводской и ул.Дружной | асфальтирование | 95 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 4.Придомовые территории многоквартирных домов, подлежащих комплексному благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.п.Плещеницы ул.Чапаева,44 | Ремонт пешеходных дорожек, входов в подъезды | 20 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 2 | г.п.Плещеницы, м-н Военный городок,6 | Ремонт проездов, пешеходных дорожек, входов в подъезды | 15 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 3 | г.п.Плещеницы м-н Военный городок,12 | Ремонт проездов, пешеходных дорожек, входов в подъезды | 15 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 4 | г.п.Плещеницы м-н Военный городок,16 | Ремонт проездов, пешеходных дорожек, входов в подъезды | 15 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |
| 5 | г.Логойск, ул.Криничная,4 | Ограждение детской площадки, ремонт пешеходных дорожек, | 30 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,36 тел.8(01774) 71357 |