ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ:

«Техническая модернизация участка переработки с установкой нового и заменой старого технологического оборудования» по адресу: ул. Минская, д. 2е-2, г. Логойск, Минская область»

 **1.План-график работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | Октябрь 2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | Ноябрь 2023 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | Ноябрь 2023 |
| Публикация отчета об ОВОС для ознакомления общественности  | Декабрь 2023 |
| Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС | Январь 2024 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности  | Январь 2024 |
| Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | Январь 2024 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | Февраль 2024 |

**2. Сведения о Заказчике:**

Общество с ограниченной ответственностью «ЛогоПолимер», почтовый адрес:223141, Республика Беларусь, Минская обл., г.Логойск, ул.Минская, 2г-1а тел./факс, +375 17 7429456, +375 177 429-257

E-mail: info@kinglet.by , info@kinglet.ru

**3. Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации и (или) размещения**

ООО «ЛогоПолимер» осуществляет деятельность в области производ-ства изделий из пластмасс для упаковывания, транспортирования и хранения товаров.

Технической модернизацией предусматривается замена на участке переработки предприятия ООО «ЛогоПолимер» старой линии модели «SM-100FDS» на новую линию модели «YDN-V85»

В данной работе рассматривался альтернативный вариант решения проектируемого объекта – отказ от его реализации.

Отказ от строительства объекта нецелесообразен, так как вовлечение отходов полиэтилена в хозяйственный оборот является приоритетным направлением в области обращения с отходами.

 При отказе от реализации планируемой деятельности негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в районе предполагаемого строительства не возрастет. Однако благодаря мероприятиям по охране окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от объекта будет допустимым.

 Отказ от реализации проекта означает отсутствие воздействия на компоненты окружающей среды.

 Планируемая деятельность не имеет возможного трансграничного воздействия.

 **4. Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для ОВОС**

При проведении ОВОС используется:

-достоверная информация

-методы и методики прогнозирования, оценки и расчетные данные в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

**5.Информация по следующим разделам будет приведена в отчете об ОВОС:**

Общая характеристика планируемой деятельности (объекта);

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта);

Оценка существующего состояния окружающей среды;

Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду;

Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды;

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия;

Альтернативы планируемой деятельности;

Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) (при необходимости по результатам ОВОС);

Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности.